Metro Malaga

Guia tecnica paso a paso

Azure Functions para formularios dinamicos alojados en web publica

Objetivo: Dejar una guia operativa para preparar el proyecto local, probar las Azure Functions antes del despliegue, validar seguridad basica de entrada y definir el camino posterior hacia Azure, SharePoint Online y Power Automate.

| Proyecto | Portal publico de Atencion al Cliente - formularios dinamicos |
| --- | --- |
| Version documento | 1.0 - borrador tecnico |
| Fecha | 25/05/2026 |
| Ambito | fn1 validateRequest, fn2 generateToken, fn3 createSharePointItem, host.json, local.settings.template.json y schema JSON |

# Indice

1. Resumen de arquitectura

2. Estructura recomendada del proyecto

3. Prerrequisitos locales

4. Preparacion del proyecto

5. Configuracion local.settings.json

6. Ejecucion local con Azure Functions Core Tools

7. Pruebas locales paso a paso

8. Prueba de integracion con SharePoint Online

9. Seguridad obligatoria antes de publicar

10. Despliegue en Azure

11. Checklist de entrega al proveedor externo

12. Anexos: payloads y comandos

# 1. Resumen de arquitectura

La solucion propuesta separa el formulario publico, la validacion del JSON y la persistencia en SharePoint Online. El objetivo es que la web publica no escriba directamente en SharePoint ni exponga credenciales. El submit debe llegar a una capa HTTP controlada, validar el payload, comprobar medidas anti-bot y, solo si todo es correcto, registrar la solicitud y activar el envio de correo al usuario.

| Capa | Responsabilidad | Entrada | Salida |
| --- | --- | --- | --- |
| Web publica | Renderizar formulario dinamico, captcha/honeypot visual, validaciones UX | Usuario final | JSON normalizado |
| fn1 validateRequest | Validar integridad y coherencia del JSON | Payload del formulario | sanitizedPayload o errores 400 |
| fn2 generateToken | Generar token de consulta criptograficamente seguro | listaDestino | token XXX-YYYY-CCCCCCCC |
| fn3 createSharePointItem | Crear item en lista SharePoint via Microsoft Graph | payload validado | solicitudId, token y datos para correo |
| Power Automate / Flow | Enviar correo al usuario con token y acuse | Respuesta fn3 o item creado | email de confirmacion |

# 2. Estructura recomendada del proyecto

La beta recibida contiene las funciones como ficheros independientes. Para el modelo Node.js v4 de Azure Functions conviene organizar el codigo de forma explicita y asegurar que package.json apunte a las funciones reales. Si no se corrige, func start puede arrancar sin descubrir ninguna funcion.

metro-att-cliente-functions/
  package.json
  host.json
  local.settings.json              # no versionar
  local.settings.template.json     # plantilla segura
  src/
    functions/
      fn1-validateRequest.js
      fn2-generateToken.js
      fn3-createSharePointItem.js
  schema/
    metro-form-schema.json
  test/
    payloads/
      incidencia-valida.json
      reclamacion-invalida.json

Cambio recomendado en package.json:

{
  "name": "metro-malaga-att-cliente-functions",
  "version": "1.0.0",
  "main": "src/functions/*.js",
  "scripts": {
    "start": "func start",
    "test": "jest --coverage"
  },
  "dependencies": {
    "@azure/functions": "^4.0.0",
    "axios": "^1.6.0",
    "jsonwebtoken": "^9.0.2"
  },
  "engines": {
    "node": ">=18.0.0"
  }
}

Importante: Si fn3 importa fn2 mediante require("../fn2-generateToken/index"), habra que ajustar la ruta al mover archivos. Por ejemplo: require("./fn2-generateToken").

# 3. Prerrequisitos locales

Node.js 18 o superior.

Azure Functions Core Tools v4.

Azure CLI, solo necesaria para despliegue o pruebas contra Azure.

Un editor como VS Code.

Postman, Insomnia o curl para pruebas HTTP.

Azurite o una cuenta de Storage real si se desea probar host de Functions con almacenamiento completo.

Un site/listas de SharePoint de desarrollo para la prueba de integracion real de fn3.

node -v
npm -v
func --version
az --version

# 4. Preparacion del proyecto

Crear carpeta de proyecto y copiar host.json, package.json y las funciones.

Mover las funciones a src/functions o ajustar package.json si se mantienen en raiz.

Crear local.settings.json a partir de local.settings.template.json.

Instalar dependencias con npm install.

Arrancar func start y confirmar que aparecen las rutas HTTP.

mkdir metro-att-cliente-functions
cd metro-att-cliente-functions
npm install
npm start

# 5. Configuracion local.settings.json

No se debe versionar local.settings.json con secretos reales. El fichero local.settings.template.json sirve como plantilla para desarrollo. Para las primeras pruebas de fn1 y fn2 no hacen falta credenciales reales de SharePoint; para fn3 si seran necesarias.

{
  "IsEncrypted": false,
  "Values": {
    "AzureWebJobsStorage": "UseDevelopmentStorage=true",
    "FUNCTIONS_WORKER_RUNTIME": "node",
    "AZURE_TENANT_ID": "<tenant-id>",
    "AZURE_CLIENT_ID": "<application-client-id>",
    "AZURE_CERT_THUMBPRINT": "<thumbprint-sha1-hex>",
    "AZURE_CERT_PRIVATE_KEY": "<private-key-pem>",
    "SHAREPOINT_SITE_ID": "<hostname,spsite-id,spweb-id>",
    "SHAREPOINT_SITE_URL": "https://<tenant>.sharepoint.com/sites/<site>",
    "HCAPTCHA_SECRET_KEY": "<secret>",
    "HCAPTCHA_ENABLED": "true"
  },
  "Host": {
    "LocalHttpPort": 7071,
    "CORS": "*"
  }
}

Seguridad: CORS "*" es aceptable solo para desarrollo local. En Azure debe restringirse al dominio publico real de Metro Malaga.

# 6. Ejecucion local con Azure Functions Core Tools

Al arrancar localmente, host.json define routePrefix=api, por lo que las rutas quedan bajo /api. Con la configuracion actual, las rutas esperadas son:

POST http://localhost:7071/api/solicitudes/validar

POST http://localhost:7071/api/solicitudes/generartoken

POST http://localhost:7071/api/solicitudes/crear

func start --verbose

# 7. Pruebas locales paso a paso

## 7.1 Prueba fn1 - JSON valido

Esta prueba no requiere Entra ID ni SharePoint. Sirve para confirmar que la validacion comun y por tipo funciona correctamente.

curl -i -X POST http://localhost:7071/api/solicitudes/validar \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d "{
    "listaDestino": "INCIDENCIAS",
    "nombreCompleto": "Juan Perez Lopez",
    "email": "juan.perez@example.com",
    "telefonoContacto": "612345678",
    "lineaAfectada": "L1",
    "tipoIncidencia": "RETRASO",
    "descripcion": "El tren acumulo un retraso superior a quince minutos en hora punta.",
    "fechaIncidente": "2026-05-20"
  }"

Resultado esperado: HTTP 200 con valid=true y sanitizedPayload.

## 7.2 Prueba fn1 - JSON invalido

curl -i -X POST http://localhost:7071/api/solicitudes/validar \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d "{
    "listaDestino": "RECLAMACIONES",
    "nombreCompleto": "A",
    "email": "correo-no-valido",
    "descripcion": "Texto corto"
  }"

Resultado esperado: HTTP 400 con lista de errores: email invalido, nombre fuera de longitud, campos obligatorios de reclamacion y aceptacion de notificacion.

## 7.3 Prueba fn2 - generacion de token

curl -i -X POST http://localhost:7071/api/solicitudes/generartoken \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d "{ "listaDestino": "RECLAMACIONES" }"

Resultado esperado: HTTP 200 y token con formato REC-2026-XXXXXXXX. Debe cumplir el patron:

^(INC|SUG|REC|INF|OBJ|ACC)-\d{4}-[ABCDEFGHJKMNPQRSTUVWXYZ23456789]{8}$

## 7.4 Prueba fn3 - modo dry run recomendado

Antes de probar contra SharePoint real, se recomienda incorporar un modo MOCK_SHAREPOINT=true en desarrollo. Asi se valida que fn3 recibe payload, genera token y construye el item sin escribir todavia en Microsoft Graph.

// Fragmento sugerido dentro de fn3, antes de llamar a crearItemEnSharePoint
if (process.env.MOCK_SHAREPOINT === "true") {
  return {
    status: 201,
    headers: { "Content-Type": "application/json" },
    body: JSON.stringify({
      solicitudId: "MOCK-001",
      token: tokenConsulta,
      listaDestino,
      nombreLista,
      creadoEn: ahora,
      email: payload.email,
      mock: true
    })
  };
}

curl -i -X POST http://localhost:7071/api/solicitudes/crear \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d "{
    "listaDestino": "INFORMACION",
    "nombreCompleto": "Laura Garcia",
    "email": "laura.garcia@example.com",
    "temaConsulta": "HORARIOS",
    "descripcion": "Necesito informacion sobre horarios de fin de semana."
  }"

# 8. Prueba de integracion con SharePoint Online

Para validar fn3 de extremo a extremo hay que preparar una App Registration, permisos de Microsoft Graph y un entorno SharePoint de desarrollo. La funcion actual usa client credentials con certificado, que es una buena practica frente a client_secret.

Crear o reutilizar App Registration en Entra ID.

Subir certificado publico a la App Registration y guardar la clave privada en Azure Key Vault o App Settings seguras.

Conceder permisos de aplicacion de Graph estrictamente necesarios. Preferible Sites.Selected si se puede gobernar por sitio; evitar permisos globales amplios salvo necesidad justificada.

Obtener SHAREPOINT_SITE_ID con Graph.

Confirmar IDs/nombres de listas y columnas InternalName reales.

Ejecutar fn3 con payload validado y comprobar item creado en la lista de desarrollo.

# Obtener site id por path, ejemplo orientativo
GET https://graph.microsoft.com/v1.0/sites/{tenant}.sharepoint.com:/sites/{siteName}

# Crear item en lista, estructura esperada por Graph
POST https://graph.microsoft.com/v1.0/sites/{site-id}/lists/{list-id}/items
{
  "fields": {
    "Title": "Prueba",
    "NombreCompleto": "Laura Garcia",
    "Email": "laura.garcia@example.com"
  }
}

Atencion: El codigo usa /lists/${nombreLista}/items. En Graph es mas robusto trabajar con list-id o validar expresamente que el nombre usado resuelve correctamente. Para produccion se recomienda parametrizar los IDs de lista por entorno.

# 9. Seguridad obligatoria antes de publicar

Al tratarse de una web publica, la seguridad no debe depender del navegador. Todo lo critico debe comprobarse en servidor antes de crear la solicitud.

Validar captcha en servidor con hCaptcha siteverify. El widget del cliente no es suficiente.

Validar honeypot en servidor: si el campo oculto llega relleno, rechazar.

Aplicar rate limiting por IP y/o por fingerprint en APIM, Front Door o Function/App Gateway.

Restringir CORS al dominio publico real.

No usar authLevel anonymous sin una capa delante: APIM, JWT, Easy Auth o function keys segun arquitectura.

No registrar datos personales completos en logs.

Normalizar y limitar todos los campos recibidos. Ignorar cualquier campo no permitido por schema.

Validar adjuntos: extension, MIME real, tamano, numero de ficheros y antivirus si se aceptan archivos.

Usar Key Vault para certificados y secretos en produccion.

Separar entornos DEV, PRE y PROD con apps, sites y listas independientes.

# 10. Despliegue en Azure

Crear Function App Node.js 18/20 en runtime v4.

Configurar Application Insights.

Configurar App Settings de entorno sin local.settings.json.

Subir certificado/secreto mediante Key Vault o App Settings seguros.

Publicar con Azure Functions Core Tools o pipeline CI/CD.

Configurar CORS, red, autenticacion y APIM si aplica.

Ejecutar pruebas de humo contra la URL de Azure.

Activar alertas: errores 5xx, tiempo de respuesta, excepciones, fallos Graph.

az login
az account set --subscription "<subscription>"
func azure functionapp publish <nombre-function-app>

# 11. Checklist de entrega al proveedor externo

| Elemento | Debe entregarse | Estado recomendado |
| --- | --- | --- |
| Contrato JSON | schema definitivo con IDs, tipos, required, max/min y enums | Obligatorio antes de desarrollo |
| Mapeo frontend-backend | Equivalencia entre campos del prototipo y listaDestino final | Pendiente de cerrar |
| Endpoints | /api/solicitudes/validar, /generartoken, /crear | Definir si habra orquestador unico |
| Seguridad | captcha servidor, honeypot servidor, rate limit, CORS | Obligatorio |
| SharePoint | IDs de listas, InternalName de columnas, permisos Graph | Validar en DEV |
| Correo | Flow disparado por respuesta fn3 o item creado | Definir trigger |
| Adjuntos | Estrategia de carga, almacenamiento y antivirus | Pendiente si se permiten ficheros |

# 12. Anexos: payloads y comandos

## 12.1 Payload minimo por tipo

INCIDENCIAS: listaDestino, nombreCompleto, email, lineaAfectada, tipoIncidencia, descripcion
SUGERENCIAS: listaDestino, nombreCompleto, email, ambitoSugerencia, titulo, descripcion
RECLAMACIONES: listaDestino, nombreCompleto, email, tipoReclamacion, descripcion, aceptaNotificacionEmail=true
INFORMACION: listaDestino, nombreCompleto, email, temaConsulta, descripcion
OBJETOS_PERDIDOS: listaDestino, nombreCompleto, email, descripcionObjeto, lugarPerdida
ACCESIBILIDAD: listaDestino, nombreCompleto, email, tipoProblema, estacionAfectada, descripcion

## 12.2 Incidencias detectadas en la beta

El prototipo frontend usa tipos en minuscula y categorias no alineadas con el schema final. Hay que normalizar antes del submit.

El submit actual del prototipo simula el envio y genera una referencia local, pero no llama todavia a las Azure Functions.

Los adjuntos aparecen en frontend/schema, pero fn3 no los persiste. Hay que decidir si se suben a SharePoint, Blob Storage o se eliminan del alcance inicial.

fn1 indica que captcha/honeypot se verifican antes, pero deben validarse tambien en servidor.

package.json debe apuntar a las funciones reales para que Core Tools las descubra.

## 12.3 Referencias tecnicas

Microsoft Learn - Desarrollo local de Azure Functions con Core Tools: https://learn.microsoft.com/es-es/azure/azure-functions/functions-run-local

Microsoft Learn - Guia de Azure Functions para Node.js: https://learn.microsoft.com/es-es/azure/azure-functions/functions-reference-node

Microsoft Learn - Modelo Node.js v4 para Azure Functions: https://learn.microsoft.com/es-es/azure/azure-functions/functions-node-upgrade-v4

Microsoft Graph - Crear listItem en SharePoint: https://learn.microsoft.com/en-us/graph/api/listitem-create?view=graph-rest-1.0

hCaptcha - verificacion server-side: https://docs.hcaptcha.com/

# Actualizacion 2026-07-01 - IDRef numerico

Contrato vigente de adjuntos y campos SharePoint:

El token XXX-2026-XXXXXXXX es el identificador publico de la solicitud y se guarda en Title / numero de solicitud.

Los adjuntos subidos por el usuario se almacenan en la biblioteca DocumentosAdjuntos del sitio ConectaDEV, dentro de una carpeta con el token de la solicitud.

En DocumentosAdjuntos, el campo IDRef guarda el ID numerico del item origen. Esto permite recuperar el item por ID si fuera necesario.

DocumentosAdjuntos.Visible queda en true para archivos subidos por el usuario.

Reclamaciones/quejas y objetos perdidos permiten seleccion multiple de archivos y drag & drop desde el formulario prototipo.

La firma de Tarjetas +Metro se guarda en la columna Firma como data:image/png;base64,... y no se trata como adjunto documental.

No se usan AttachmentFiles nativos de SharePoint para esta integracion porque SharePoint REST rechazo el token app-only; Graph se usa contra la biblioteca documental.

La documentacion viva de referencia queda en Azure Solution/README.md, Azure Solution/MAPPING_NOTES.md y FormularioPrototipo/ejemplos_y_campos/campos_referencia.md.